*Załącznik nr 1 do SIWZ*

………………………………………………………………….

*[Nagłówek firmowy Wykonawcy]*

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ

Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79

e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl) [www.ppkpodhale.pl](http://www.ppkpodhale.pl)

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………

(*pełna nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie – podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)*

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi związane z:

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:**

**1. Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna**

**2. Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna**

**3. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka – 2 postępowanie**

1) Oświadczam/Oświadczamy, iż Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami do SIWZ wraz z jej modyfikacjami, wzorze umowy;

2) Wykonanie wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia oferujemy za łączną cenę:

...................................................................... zł brutto

słownie: ......................................................................................................................................

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł

słownie: ......................................................................................................................................

.....................................................................zł netto

słownie: .....................................................................................................................................

z tym, że

2.1) projekt budowa pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna (OPZ zadanie I):

...................................................................... zł brutto

słownie: ......................................................................................................................................

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł

słownie: ......................................................................................................................................

.....................................................................zł netto

słownie: ......................................................................................................................................

2.2) projekt rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna (OPZ zadanie II etap 1):

...................................................................... zł brutto

słownie: ......................................................................................................................................

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł

słownie: ......................................................................................................................................

.....................................................................zł netto

słownie: ......................................................................................................................................

2.3) projekt rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna (OPZ zadanie II etap 2):

...................................................................... zł brutto

słownie: ......................................................................................................................................

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł

słownie: ......................................................................................................................................

.....................................................................zł netto

słownie: ......................................................................................................................................

2.4) projekt budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin (OPZ zadanie III):

...................................................................... zł brutto

słownie: ......................................................................................................................................

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł

słownie: ......................................................................................................................................

.....................................................................zł netto

słownie: ......................................................................................................................................

3) Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

4) Wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie PLN (złoty polski) z dokładnością do   
1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku.

5) Oświadczamy, iż oferujemy realizację przedmiotu zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka”, w następujących terminach:

Część I. (określona w OPZ pkt. I). Budowa pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, oraz część II etap I (określona w OPZ pkt II.1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, etap I, do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy przy zachowaniu terminów wynikających z poniższego harmonogramu:

1. Weryfikacje terenowe, wstępne koncepcje rozwiązań ze szczegółowością umożliwiającą opracowanie dokumentacji do postępowania środowiskowego – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

2. Złożenie niezbędnych dokumentów do wszczęcia procedur uzyskania decyzji środowiskowej – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Uzyskanie zgód właścicieli na przebieg projektowanej kanalizacji – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (m.in.: decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne) oraz innych niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę – do 8 miesięcy od daty podpisania umowy

5. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, do weryfikacji u Zamawiającego przed złożeniem w Starostwie – do 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem do Starostwa – do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz dostarczenie uzgodnionych kompletów dokumentacji, przygotowanie kosztorysów i STWiOR – maksymalnie do

14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część II. (określona w OPZ pkt. II.2). Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, etap II, do ………….[[1]](#footnote-1) miesięcy od dnia podpisania umowy przy zachowaniu terminów wynikających z poniższego harmonogramu:

1. Weryfikacje terenowe, wstępne koncepcje rozwiązań ze szczegółowością umożliwiającą opracowanie dokumentacji do postępowania środowiskowego – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

2. Złożenie niezbędnych dokumentów do wszczęcia procedur uzyskania decyzji środowiskowej– do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Uzyskanie zgód właścicieli na przebieg projektowanej kanalizacji – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (m.in.: decyzja środowiskowa), innych niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę – do 8 miesięcy od daty podpisania umowy

5. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, do weryfikacji u Zamawiającego przed złożeniem w Starostwie – do 17 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem do Starostwa – do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz dostarczenie uzgodnionych kompletów dokumentacji, przygotowanie kosztorysów i STWiOR – maksymalnie do …………..[[2]](#footnote-2) miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część III. (określona w OPZ pkt. 3). Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin, do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy przy zachowaniu terminów wynikających z poniższego harmonogramu:

1. Weryfikacje terenowe, wstępne koncepcje rozwiązań ze szczegółowością umożliwiającą opracowanie dokumentacji do postępowania środowiskowego – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

2. Złożenie niezbędnych dokumentów do wszczęcia procedur uzyskania decyzji środowiskowej dla każdego z zadań – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Uzyskanie zgód właścicieli na przebieg projektowanej kanalizacji – do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, innych niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę – do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

5. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, do weryfikacji u Zamawiającego przed złożeniem w Starostwie – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem do Starostwa – do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz dostarczenie uzgodnionych kompletów dokumentacji, przygotowanie kosztorysów i STWiOR – maksymalnie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6) Oświadczamy, iż na całość wykonanych usług udzielamy 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

7) Akceptuję/Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w części II SIWZ.

8) Oświadczamy, że:

a. zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i postanowieniami umowy zawartymi we wzorze umowy;

b. zapoznaliśmy się innymi dokumentami będącymi załącznikami do SIWZ;

c. zweryfikowaliśmy powyższe dokumenty, akceptujemy wszystkie warunki, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń co do dokumentacji i przyjmujemy je do realizacji;

d. dokonaliśmy własnego rozpoznania niezbędnej ilości i charakteru prac i oferujemy wykonanie w/w zakresu prac zgodnie z niniejszą Ofertą,

e. wykonamy wszystkie niezbędne roboty tak, aby wykonana dokumentacja spełniała swoje przeznaczenie.

f. zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania otrzymanych: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną.

9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10) Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 2 000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

w formie ……………………………………………………………………………………………….

nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium ………………………………………………………………………………..………………………..

*(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu)*

11) Informujemy, iż:\*

11.1. Następującą część prac objętych przedmiotem zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom ( należy wpisać zakresy części prac):

- ………………………………………………………………………….…………………………

- ……………………………………………………………………..……………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………

11.2. Całość prac objętych przedmiotem zamówienia wykonamy własnymi siłami.

*(\* niepotrzebne skreślić)*

12) Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w naszych dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie zamawiającego.

13) Oświadczamy, iż – z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie (umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty) na stronach nr ………………………\*\* niniejszej oferty, wszelkie informacje są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

*(\*\*wpisać numery stron lub postawić kreskę na stronach, które chce się zastrzec przed ogólnym dostępem).*

14) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

nr telefonu i nr faksu: ………………………………………………………………………………….

email: …………………………………………………………………………………………………….

osoba do kontaktu ………………………………………………….………………………………….

15) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do:

15.1. Zawarcia umowy zgodnie z treścią i na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15.2. Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie:

.........................................................................................................................................,

15.3. Złożenia Zamawiającemu uprawnień oraz dla Wykonawców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski, zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, wraz z podaniem nr uprawnień, daty wydania, organu wydającego, podstawy prawnej ich wydania i zakresu kompetencji.

15.4. Złożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w pkt. 15.3. SIWZ, w przypadku, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

16) Oświadczamy i jednocześnie zobowiązujemy się, że po podpisaniu umowy rozpoczniemy prace bez zwłoki, a całość robót będących przedmiotem umowy ukończymy w terminie wskazanym w ofercie (z uwzględnieniem nieprzekraczalności terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia).

17) Integralną częścią oferty są załączone w kolejności\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU | EWENTUALNE UWAGI |
| 1. | Wypełniony FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1 do SIWZ. |  |
| 2. | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodne w treści ze wzorem – Załącznik nr 2 do SIWZ. |  |
| 3. | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodne w treści ze wzorem – Załącznik nr 3 do SIWZ. |  |
| 4. | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |
| 5 | Wykaz wykonanych usług. Wzór załącznik nr 4 do SIWZ. |  |
| 6 | Dowody/poświadczenia wydane przez Zleceniodawców, określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. |  |
| 7. | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Wzór załącznik nr 5 do SIWZ. |  |
| 8 | Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodne w treści ze wzorem - załącznik nr 6 do SIWZ. |  |
| 9 | Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze. |  |
| 10. | Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ. |  |
| 11 | Dowód obowiązkowego wniesienia wadium - ORYGINAŁ W ODDZIELNEJ KOPERCIE SKŁADANY W SEKRETARIACIE PPK sp. z o. o. - KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOŁĄCZONA DO OFERTY. |  |
| 12 | Inne – wymienić jakie. |  |

*\* punkty które nie dotyczą Wykonawcy należy przekreślić*

Oferta została złożona na .................................... stronach podpisanych i kolejno

ponumerowanych od nr ………..……… do nr ………….…… .

Miejscowość i data ..............................................

........................................................................

*(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)*

*Załącznik Nr 2 do SIWZ*

**Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Dotyczy postępowania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka”- 2 postępowanie

ZAMAWIAJĄCY:

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O.

ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ

Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79

e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl)

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| 1 |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

***„***Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka***”*** dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………….… ……………………………………..………………

*Miejscowość i data (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)*

*Załącznik Nr 3 do SIWZ*

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu**

**z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**

**(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)**

Dotyczy postępowania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka” - 2 postępowanie

ZAMAWIAJĄCY:

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O.

ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ

Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79

e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl),

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„***Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka***”***

oraz

na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

………………………….… ……………………………………..………………

*Miejscowość i data (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)*

*Załącznik nr 4 do SIWZ*

**Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.**

Dotyczy postępowania na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka - 2 postępowanie

**ZAMAWIAJĄCY:**

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O.

ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ

Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79, e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl)

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane | Wartość usługi | Przedmiot usług – zakres zadania  (należy wskazać, że w ramach zadania opracowano dokumentację projektową tj. projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km | Termin wykonania, tj.  data rozpoczęcia prac i data zakończenia |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*………………………….………..………………………… …………..………………………………..……………………………………………………….*

*Miejscowość i data (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania*

*Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)*

*Załącznik nr 5 do SIWZ*

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka” - 2 postępowanie

ZAMAWIAJĄCY:

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O.

ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ

Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79, e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl)

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| 1 |  |  |

**Wykonawca poda informacje, dotyczące osób, którymi będzie dysponował przy realizacji niniejszego zamówienia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcja** | **Imię i Nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe (branża) - uprawnienia** | **Doświadczenie - zakres wykonywanych czynności (potwierdzające spełnianie warunków udziału)\*** | **Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą\*\*** |
| Projektant branży konstrukcyjno - budowlanej |  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów | co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (w projektowaniu) |  |
| Projektant branży sanitarnej |  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów | co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (w projektowaniu) |  |
| Projektant branży elektrycznej |  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów | co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (w projektowaniu) |  |

***\* w zestawieniu należy podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywanego zadania (od dd:mm:rr do dd:mm:rr)***

***\*\* jeżeli w kolumnie wskazano zobowiązanie podmiotu trzeciego do oferty należy dołączyć zobowiązanie w formie pisemnej***

*………………………….………..……………… …………..………………………………..……………………….*

*Miejscowość i data (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)*

*/pieczęć Wykonawcy/*

*Załącznik nr 6 do SIWZ*

**Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień**

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka” - 2 postępowanie

ZAMAWIAJĄCY:

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O.

ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ

Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79

e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl)

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| 1 |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Oświadczam(y), iż wszystkie osoby wskazane przez nas w wykazie osób, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy Wykonawcy, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski) oraz posiadają wymagane przez Zamawiającego określone doświadczenie i staż zawodowy.

*………………………….………..……………… …………..………………………………..……………………….*

*Miejscowość i data (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)*

*Załącznik nr 7 do SIWZ*

*/pieczęć Wykonawcy/*

**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ\*/LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ\***

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka” - 2 postępowanie

ZAMAWIAJĄCY:

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O .O.

ul. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ

Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79, e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl)

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| 1 |  |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna, Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna, Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka”, oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

**- nie należy do grupy kapitałowej\***

lub

**- należy do grupy kapitałowej\***

*\* niewłaściwe skreślić*

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę w razie braku przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić.

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
|  |  |

*………………………….………..……………… …………..………………………………..……………………….*

*Miejscowość i data (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)*

1. należy wpisać ilość miesięcy wg następujących zasad:

   - jeżeli Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego wpisuje liczbę 20 miesięcy

   - jeżeli Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w skróconym terminie wpisuje liczbę 18 miesięcy

   Zamawiający na tej podstawie dokona oceny ofert w kryterium „skrócenie terminu realizacji” [↑](#footnote-ref-1)
2. jw [↑](#footnote-ref-2)